Príloha č. 3- Vzor Zmluvy o dielo

Zmluva o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na zhotovenie

diela:

„ Výsadba orechového sadu“

ZHOTOVITEĽ:	_______________________________________________________

Sídlo:			_______________________________________________________

Štatutárny orgán:	_______________________________________________________

IČO:			_______________________________________________________

DIČ:			_______________________________________________________

IČ DPH:		_______________________________________________________

Bankové spojenie:	_______________________________________________________

Číslo účtu v tvare IBAN:	__________________________________________

Zapísaný:         _______________________________________________________

[ďalej len „ZHOTOVITEĽ“]

A

OBJEDNÁVATEĽ:	AGIS SK, s.r.o.

Sídlo:	 Hlavná 1400, 014 01 Bytča

Štatutárny orgán:  Ján Katrušík – konateľ

IČO: 36740802

DIČ: 2022338604

IČ DPH:	SK2022338604

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 18644/L

ďalej ako " OBJEDNÁVATEĽ "

Zhotoviteľ a Objednávateľ spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“ a každý z nich ďalej aj ako „zmluvná strana“)

v nasledujúcom znení:

I. Účel Zmluvy:

1.   Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020 – aktualizácia č. 1, v ktorom sa úspešným uchádzačom stal Zhotoviteľ.

2.    Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z prostriedkov EÚ – PRV SR 2014 – 2020, z vlastných zdrojov objednávateľa.

II. Predmet plnenia:

- Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy zhotoviť pre objednávateľa dielo „ Výsadba orechového sadu“ (ďalej len „dielo“), v mieste - SR, obec Rátka. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a dohodnutú cenu uvedenú v čl. III tejto zmluvy za riadne a včas odovzdané dielo zaplatiť zhotoviteľovi v zmysle dojednaných platobných podmienok.

2.	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že samotné dielo vykoná na základe opisu ( podľa prílohy č. 2 Súťažných podkladov)  t.j.  cenovej ponuky zhotoviteľa - kópia (príloha č. 1 tejto zmluvy), ktorá je vystavená výlučne na základe tohto opisu.

III. Cena:

- Cena za zhotovenie diela v zmysle  tejto zmluvy podľa článku II. bodu 1. a bodu 2. zmluvy je stanovená na sumu:

Rozsah diela s uvedením jednotlivých cien je špecifikovaný v prílohe č.1 tejto zmluvy.

- Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán. Cena obsahuje práce uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, ktorá je vytvorená na základe opisu respektíve špecifikáciou jednotlivých položiek.

- Cena je dohodnutá v zmysle  zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, ako cena konečná, úplná, vrátane všetkých ekonomicky uplatniteľných nákladov.

IV.  Čas plnenia :

1.    Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač sa zaväzuje do   24 mesiacov odo dňa vystavenia záväznej písomnej objednávky objednávateľom zhotoviteľovi.

2.	Doba realizácie prác sa môže predĺžiť len z nasledovných dôvodov:

a)	ak vzniknú v priebehu realizácie diela prekážky z viny objednávateľa spôsobujúce nemožnosť realizácie diela, a ktoré budú deklarované v odovzdávacom protokole,

b)	o počet dní omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti zhotoviteľovi potrebnej na výkon diela podľa tejto zmluvy,

c)	o počet dní prerušenia vykonávania diela z dôvodu na strane objednávateľa,

d)	ak práce boli pozastavené z dôvodov vyššej moci alebo nepriaznivých klimatických podmienok, najmä

- 	keď priemerná denná teplota dosiahne hodnotu nižšiu ako - 5°C, pričom pod priemernou dennou teplotou sa rozumie priemer teplôt nameraných v jeden deň o 7.00 a 16.00 hodine alebo nočná teplota klesne pod -7°C.

- 	pokiaľ rýchlosť vetra presiahne hranicu 11 m/s a to po dobu dlhšiu ako 4 hodiny

-	pretrvávajúce dažde.

3.	Predĺženie doby realizácie diela sa určí podľa doby trvania prekážky a/alebo času neplnenia záväzkov objednávateľa dohodnutých v tejto zmluve, s prihliadnutím k dobe potrebnej pre obnovenie prác a zhotoviteľ sa týmto nedostáva do omeškania s plnením zmluvného termínu.

4.	Všetky skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť dobu realizácie, budú zaznamenané v odovzdávacom protokole.

5. 	Pokiaľ dôjde k omeškaniu s riadnym plnením – odovzdaním diela Objednávateľovi z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi vzniknutú škodu, prípadne sankcie, ktorými v súvislosti s nesplnením diela v dojednanom termíne bude Objednávateľ zaťažený, ako aj sankciu za omeškanie v zmysle tejto zmluvy.

6. 	Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní diela bude vyhotovený písomný odovzdávací protokol v zmysle článku V. tejto Zmluvy, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami, pričom v protokole bude uvedená špecifikácia diela a miesta jeho výkonu, dátum odovzdania a podpisy zmluvných strán resp. osôb, ktoré sú oprávnené odovzdať a prevziať dielo za príslušnú zmluvnú stranu, zistené vady a nedorobky s termínom ich odstránenia, prípadne aj poznámky, ktoré zmluvná strana požaduje uviesť v odovzdávacom protokole.

V.  Dodacie podmienky, prevzatie diela:

- Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo ako odborne spôsobilá osoba v zmysle právnych predpisov SR s náležitou odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší pre správne vykonanie diela pri rešpektovaní účelu zmluvy, zmluvných termínov a dohôd o postupnom dokončovaní diela, pokiaľ nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté konkrétne riešenie.

- V prípade ak dôjde k preukázanému navýšeniu ceny z dôvodu potreby splnenia podmienok akýchkoľvek vyjadrení a/alebo rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktoré zhotoviteľ v čase podpisu tejto zmluvy nepozná, objednávateľ sa zaväzuje tieto služby uhradiť zhotoviteľovi ako naviac práce, pričom zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto Zmluve ohľadom zvýšenia ceny diela.

- Zhotoviteľ zaistí, aby nedochádzalo k úniku ropných produktov z jeho vozidiel a mechanizácie a aby nedochádzalo k znečisťovaniu susedných komunikácií. Znečistenie spôsobené zhotoviteľom bude likvidovať zhotoviteľ na vlastné náklady.

- K preberaniu neskoršie zakrývaných častí diela je zhotoviteľ povinný (pred ich zakrytím) vyzvať objednávateľa zápisom v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred na ich kontrolu. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré sa stali neprístupnými na vlastné náklady.

- Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.

- Objednávateľ je povinný sa v termíne určenom zhotoviteľom zúčastniť odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ sa písomne nedohodne so zhotoviteľom inak.

- O odovzdaní a prevzatí diela po jeho dokončení bude vyhotovený odovzdávací protokol. Jeho súčasťou budú doklady dodané zhotoviteľom.

- Dielo je dodané riadne a včas v súlade s touto zmluvou jeho ukončením a písomným odovzdaním (v zmysle predošlého odseku) objednávateľovi, zastúpenému oprávneným zástupcom podľa tejto zmluvy. Dielo sa považuje za ukončené riadne a včas, keď bolo zrealizované bez vád, alebo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia užívaniu diela, t.j. dielo má vlastnosti vymienené Objednávateľom a stanovené zmluvou. Tieto drobné vady a nedorobky musia byť uvedené v odovzdávacom protokole o prevzatí predmetu diela, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia.

VI.  Zodpovednosť za škody:

- Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na diele až do chvíle, keď ho objednávateľ prevezme odovzdávacím protokolom. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela dňom zabudovania materiálov do diela a uhradením ceny za takto zabudované materiály, sadenice, pričom obidve podmienky musia byť splnené kumulatívne.

- Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou na diele škodu objednávateľovi, tretím osobám alebo ostatným účastníkom uskutočnenia diela, je povinný ju v plnej výške nahradiť.

VII.  Platobné a fakturačné podmienky :

- Objednávateľ bude platbu realizovať formou bezhotovostného platobného styku v mene EUR na základe vystavených a doručených faktúr alebo čiastkových faktúr objednávateľovi, a po ich schválení objednávateľom. Objednávateľ požaduje 30-dňovú splatnosť faktúr.

- Zhotoviteľ má nárok na vystavenie aj čiastkovej faktúry, a to na základe predloženého a objednávateľom schváleného súpisu vykonaných prác, pričom cena bude určená podľa rozpisu cien v zmysle prílohy č. 1.

- Platba splatnej faktúry bude vykonaná na bankový účet určený zhotoviteľom v tejto Zmluve o dielo, prípadne vo faktúre.

- Faktúra/zálohová faktúra musí obsahovať tieto náležitosti: názov zmluvných strán, adresu, IČO, DIČ zhotoviteľa i objednávateľa, číslo faktúry, číslo Zmluvy, deň odoslania, deň splatnosti, peňažný ústav, číslo účtu, vrátane variabilného symbolu, fakturovaná suma bez DPH, sadzba DPH a suma s DPH,  označenie diela názvom, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

VIII. Záruky za dielo, reklamácie vád:

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce na diele budú vykonané podľa osvedčených technológií a podľa záväzných noriem.

- Zhotoviteľ poskytuje na realizovaný predmet diela záruku na dobu 24 mesiacov od doby prevzatia diela objednávateľom.

- Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si písomne na adrese sídla zhotoviteľa bezplatné odstránenie vád, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

- Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu reklamovaných vád:

  - do 24 hod. u vád brániacich prevádzke diela, alebo ohrozujúcich jeho bezpečnosť

  - do 3 dní u vád ostatných

- Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady v lehote do 14 dní odo dňa prijatia reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a pokiaľ je to v tejto lehote technicky možné. O potrebe dlhšej lehoty ako aj o dôvodoch predĺženia tejto lehoty je povinný Zhotoviteľ informovať písomne Objednávateľa, pričom si zmluvné strany dohodnú iný vyhovujúci termín.

- Pokiaľ zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu vád v dohodnutom termíne a pokiaľ nebude dohodnutý iný postup písomnou formou, má objednávateľ právo zaistiť odstránenie vád inou formou podľa vlastného výberu, prípadne vlastnými silami, na náklady zhotoviteľa.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu odovzdania diela poskytne objednávateľovi adresy vrátane telefónnych a faxových čísiel, na ktoré bude možnosť nepretržite po dobu 24 hodín nahlásiť reklamovanú vadu. Tento zoznam bude neoddeliteľnou súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.

IV. Sankcie :

- V prípade, že zhotoviteľ nesplní termín uvedený v článku IV. v bode 1 tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi za každý deň nesplneného termínu (omeškania) zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH.

- Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni drobné vady, vyšpecifikované pri odovzdávaní diela v dohodnutých termínoch uvedených v odovzdávacom protokole, uhradí objednávateľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR.

- Ak vznikne jednej zo zmluvných strán podľa tejto zmluvy preukázateľný a oprávnený nárok na finančné plnenie pre druhú stranu, je možné o túto čiastku znížiť vlastné plnenie svojich finančných záväzkov podľa tejto zmluvy pre druhú stranu.

- Uhradením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok poškodenej strany na náhradu škody vrátane ušlého zisku.

- Objednávateľ bude od zhotoviteľa požadovať sankciu vo výške finančného rozdielu medzi víťaznou ponukou zhotoviteľa a ponukou ďalšieho uchádzača v poradí, a to v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží kritéria , na základe ktorých zhotoviteľ získal zákazku.

X. Bezpečnosť a ochrana zdravia:

- Zhotoviteľ sa zaväzuje :

  - dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na odovzdanom stavenisku

  - zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhl. 374/90 Z. z. a vykonávať sústavnú kontrolu bezpečnosti pri práci v zmysle Zákonníka práce

  - vybaviť svojich zamestnancov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesie, činnosti a rizika na pracovisku

  - viditeľne označiť svojich zamestnancov príslušnosťou firmy.

Zhotoviteľ sa zoznámi v spolupráci s objednávateľom s rizikami na pracovisku, upozorní na ne svojich pracovníkov a určí spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a iným poškodeniam zdravia.

- Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti :

  - ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa a ďalších osôb

  - ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení.

- Za nedodržanie bezpečnostných predpisov pri vykonávaní diela zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.

XI. Spôsoby ukončenia Zmluvy:

1. Zmluva je ukončená naplnením jej účelu, teda vykonaním a riadnym odovzdaním diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť aj jedným z nasledovných spôsobov:

  - písomnou dohodou zmluvných strán,

  - písomnou výpoveďou,

  - odstúpením Objednávateľa od zmluvy.

3. 	Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že nedôjde k schváleniu obstarávania Pôdohospodárskou platobnou agentúrou alebo v prípade ak nebude schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Objednávateľ túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi Zhotoviteľovi, ktorý sa zaväzuje uvedené bez výhrad akceptovať. Zhotoviteľ v tomto prípade nemá nárok uplatňovať si voči Objednávateľovi náhradu škody ani iné sankcie.

4. 	Objednávateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu doručením písomnej výpovede Zhotoviteľovi, pokiaľ:

- bolo voči Zhotoviteľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie, bol na neho vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

- Zhotoviteľ si neplní svoje zmluvné povinnosti riadne a včas, a to napriek písomnému upozorneniu so stanovením 30-dňovej lehoty na nápravu,

- Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s právnymi predpismi alebo príslušnými vykonávacími predpismi a technickými normami.

5. 	Zhotoviteľ je oprávnený vypovedať Zmluvu doručením písomnej výpovede Objednávateľovi, pokiaľ:

- Objednávateľ trvá na vykonaní diela spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom alebo príslušnými vykonávacími predpismi a technickými normami, a to napriek výslovnému upozorneniu na tento rozpor,

- Objednávateľ si neplní svoje zmluvné povinnosti riadne a včas, a to napriek písomnému upozorneniu so stanovením 30-dňovej lehoty na nápravu.

6. 	Výpovedná doba je dojednaná na 1 mesiac od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

7.	Záväzky zmluvných strán, ktoré majú trvať aj po ukončení zmluvy (povinnosť úhrady ceny diela, záručná doba a pod.) trvajú naďalej.

XII. Ostatné a záverečné ustanovenia:

  - Táto zmluva nadobudne platnosť po jej podpise oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán .

  - Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom vystavením záväznej písomnej objednávky objednávateľa zhotoviteľovi.

  - Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a  vymáhateľnosť zostávajúcej časti tejto Zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto Zmluvy novými ustanoveniami, platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, ktoré má byť nahradené.

  - V prípade sporu platí znenie platnej a účinnej Zmluvy.

  - Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vnikli na základe tejto zmluvy sa budú snažiť riešiť hľadaním možnosti dohody akceptovateľnej oboma zmluvnými stranami a až následne súdnou cestou.

  - Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči zhotoviteľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.

  - Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

  - Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise dostane každá zmluvná strana po dve jej vyhotovenia.

  - Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a za nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č.1:	Rozpočet

V .............................., dňa                                  V .............................., dňa

Za objednávateľa:					Za zhotoviteľa:

___________________________			___________________________

# Text boxes

| Celková cena za realizáciu, dodanie a uskutočnenie predmetu zákazky v € bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH v € |  |
| Spolu cena za realizáciu, dodanie a uskutočnenie predmetu zákazky v € s DPH |  |